## Slide 1
AI-NATIVE 工程实践
我如何用 AI
完成一个复杂的 Agent 原型
从 OpenSpec 拆解，到模块协作，再到质量验收
Biomni 逆向只是结果，AI 协作方法才是主线
OpenSpec / Prompt / Module Boundary / Quality Gate
约 5–8 分钟汇报
2026.09

## Slide 2
01 问题拆解
这道题难的不是写页面，而是同时处理多个不确定性
产品、Agent、后端闭环和验证必须并行推进
产品不确定
陌生 AI 产品，先逆向用户路径和状态
工程不确定
需要真实 Agent、API、SSE 和持久化
时间不确定
约两天，必须明确 P0 / P1 / P2
质量不确定
AI 生成代码需要可检查、可回归
所以第一步不是写代码，而是把模糊任务变成可验收任务。
BIOMNI LAB / AI-NATIVE 前端与分析工程师二面
02

## Slide 3
02 OPENSPEC 规划
先把需求变成一组有边界、有验收标准的任务
AI 的执行范围越清楚，返工越少
proposal.md
为什么做
范围与目标
design.md
怎么做
边界与取舍
spec.md
做到什么
行为与场景
tasks.md
怎么验收
可勾选任务
真实例子：blank-chat change 被拆成 Logo 交互、状态切换、历史保留和验证四组任务，最后 6/6 完成。
BIOMNI LAB / AI-NATIVE 前端与分析工程师二面
03

## Slide 4
03 模块边界与并行策略
按职责拆解，允许独立委派，最后在协议处集成
并行不是越多越好，关键是减少共享状态和冲突文件
Provider
SDK 消息 → 内部事件
Runner
任务生命周期与取消
DB / Events
落库、广播、快照
Reducer / Store
共享状态与 SSE
UI / Canvas
对话、画布、节点
Tests / Docs
验证、README、记录
集成点：Block 类型、事件协议、appendEvent → publish、SSE 去重规则。
BIOMNI LAB / AI-NATIVE 前端与分析工程师二面
04

## Slide 5
04 提示词与上下文工程
好的 Prompt 不是更长，而是让任务、边界和验收都可执行
每次委派前先让 AI 读取真实上下文，不凭空猜类型
Context
读取哪些文件、类型定义和现有协议
Task
只完成哪个模块、实现什么行为
Constraints
不能改什么，必须复用什么
Acceptance
用哪些命令和场景判断完成
示例：读取 provider.ts、types.ts、SDK messages.d.ts；只修改事件映射；保持 appendEvent → publish；通过 typecheck、reducer 单测和 SSE 冒烟。
BIOMNI LAB / AI-NATIVE 前端与分析工程师二面
05

## Slide 6
05 一次真实协作回合
我把 AI 放进“读取、实现、验证、修正”的循环
每一轮只推进一个垂直切片，避免一次生成整个系统
1
读取
作业原文 / DOM / SDK 类型
2
规划
analysis.md / OpenSpec / 数据模型
3
实现
Provider、Runner、UI 等模块
4
验证
typecheck / test / curl / 浏览器
5
修正
定位失败、补约束、记录经验
关键原则：先读上下文，再让 AI 改动；先跑验证，再接受结果。
BIOMNI LAB / AI-NATIVE 前端与分析工程师二面
06

## Slide 7
06 质量门禁与安全边界
AI 负责生成候选方案，人负责审查结果是否可信
用自动化检查、运行时约束和人工回归形成三道门
自动检查
npm test 10/10
npm run typecheck
系统冒烟
创建任务、轮询快照
SSE 重放与 seq 去重
人工回归
画布、取消、刷新恢复
失败重试与结果文件
安全边界
Token 只在服务端环境变量；任务独立沙箱；maxTurns=30；AbortController 支持真取消；事件先落库再广播。
BIOMNI LAB / AI-NATIVE 前端与分析工程师二面
07

## Slide 8
07 最终结果
产品只是结果，更重要的是一套可复用的 AI 工程方法
这套方法可以迁移到下一次陌生产品或复杂功能开发
需求
从模糊作业提炼评分点
计划
OpenSpec 拆成可验收任务
协作
模块边界与 Prompt 约束
验证
自动检查 + 冒烟 + 回归
交付
可运行 Agent 工作台
一句话总结
我不是让 AI 替我写完整项目，而是把 AI 放进一套有规划、有边界、有验证的工程流程。
BIOMNI LAB / AI-NATIVE 前端与分析工程师二面
08